|  |  |
| --- | --- |
| Datum | 20.12.2022 |
| Mitarbeiter | Igor Martic, David Tanaskovic, Ilona Zinge, Nina Wösten |
| Geplante Tätigkeit | Anforderungsanalyse, Zeitplan und Arbeitsjournal |
| Erfolge | Zeitplan und Arbeitsjournal erstellt. |
| Misserfolge | - |
| Probleme | - |
| Hilfestellung | LA\_7703 / LA\_7704 / LA\_7705 |
| Überzeiten | - |
| ungeplante Tätigkeiten | - |
| Reflexion | Unsere geplanten Aufträge liessen sich schnell erledigen. Wir hatten keine Probleme währenddessen. |

|  |  |
| --- | --- |
| Datum | 10.01.2023 |
| Mitarbeiter | Igor Martic, David Tanaskovic |
| Geplante Tätigkeit | Testfälle, Mockup, Konfiguration, Flussdiagramm, Arbeitspakete erstellen und Schachbrett implementieren |
| Erfolge | Testfälle, Mockup, Konfiguration, Flussdiagramm erstellt |
| Misserfolge | Die Arbeitspakete konnten wir nicht rechtzeitig erstellen da wir 2 Personen weniger waren. Das Schachbrett war falsch eingeplant, da wir heute nur Planen müssten, somit haben wir auch das nicht erfüllt. |
| Probleme | - |
| Hilfestellung | LA\_7707 |
| Überzeiten | - |
| ungeplante Tätigkeiten | - |
| Reflexion | Dafür, dass wir mehr Arbeit übernehmen mussten, haben wir guten Fortschritt gemacht. Jedoch sollten wir beim nächsten Mal besser kommunizieren, ob wer fehlt und man deswegen mehr Arbeit übernehmen muss. |

|  |  |
| --- | --- |
| Datum | 17.01.2022 |
| Mitarbeiter | Igor Martic, David Tanaskovic, Ilona Zinge, Nina Wösten |
| Geplante Tätigkeit | Präferenzmatrix erstellt, Spielfeld und Figurenlogik implementiert.  -Präferenzmatrix: Alle  -Bauer + Läufer: Igor  -Spielfeld + Pferd: Ilona -Turm: Nina -Dame + König: David |
| Erfolge | Präferenzmatrix und Spielfeld vollständig erledigt. Figurenlogik grosse Fortschritte gemacht. |
| Misserfolge | Ausnahmeregeln funktionieren nicht wie gewollt. |
| Probleme | Wir stellten fest, dass die Figurenlogik mehr Zeit in Anspruch nimmt als geplant. Ausserdem haben unsere Vorstellungen nicht alles gedeckt, was man im Schach allgemein beachten muss. |
| Hilfestellung | LA\_7708 / LA\_7709 |
| Überzeiten | Ca. 3h |
| ungeplante Tätigkeiten | - |
| Reflexion | Wir hatten Schwierigkeiten dabei, uns auf eine feste Code Vorlage zu einigen, damit jede Figurenlogik einen gleichen Aufbau hat und wir somit in Zukunft nicht auf Probleme geraten. Nächstes Mal, kann man bei solchen Angelegenheiten mit Pair-Programming Komplikationen vermeiden. |